โครงการ  ปรับปรุงห้องเรียนคู่ขนาน

ประเภทโครงการ	  ใหม่	   ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารวิชาการ	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ห้องเรียนคู่ขนาน

สนองนโยบาย   	กลยุทธ์องค์กร  	ข้อที่  4 , 5 , 6	กลยุทธ์แผนงาน  ข้อที่  4.1 , 5.1 , 6.1 , 6.2 , 6.3

กลยุทธ์  สพฐ.  	ข้อที่  1 , 3 , 4	ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในฝัน  ข้อที่  2 , 3 , 4

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 10 , 14 – 18

1. หลักการและเหตุผล

จากนโยบายสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นฐานที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กออ   ทิสติก และเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคำนวณการพัฒนาทักษะทางพฤติกรรมทางอารมณ์  การเข้าสังคม  และความสามารถช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ  จำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนโดยจัดให้มีโครงการปรับปรุงห้องเรียนคู่ขนาน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

2.วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงห้องเรียนคู่ขนานให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนมากขึ้น

- เพื่อป้องกันการเกิดความชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ

3.ป้าหมาย

  - ด้านปริมาณ

1)  ติดตั้งกระจกหน้าต่าง			18 	บาน

2)  ติดตั้งกระจกช่องลม  			1	บาน

3)  ติดตั้งกลอนประตู			1	ชุด

4)  ติดตั้งปลั๊กไฟ				2	จุด

5)  พัดลมตั้งพื้นขนาด  18  นิ้ว		2	ตัว

6)  บอร์ดประชาสัมพันธ์			2	บอร์ด

  - ด้านคุณภาพ

1)  เพื่อสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ซึ่งส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนในทางที่ดีขึ้น

2)  ทำให้ภาพลักษณ์ของห้องเรียนคู่ขนานดีขึ้น

4.ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้นโครงการ	1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553

วันสิ้นสุดโครงการ	30  กันยายน  พ.ศ.  2554

5.วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม / ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ขั้นเตรียมการ 1.1 เสนอโครงการปรับปรุง ห้องเรียนคู่ขนาน | 18 ต.ค. 53 | - | นางเสาวณีย์ สมบูรณ์ศิโรรัตน์ นางจีรณัทย์ สมบัติทองคำ นางสาวชนนิ์ชนก เพียซ้าย |
| 2. ขั้นดำเนินการ 2.1 ติดตั้งกระจกหน้าต่าง กระจก ช่องลม กลอนประตู ติดตั้ง ปลั๊กไฟ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 2.2 พัดลมตั้งพื้น 2 ตัว | ธ.ค. 53 – ก.ย.54 | 27,000 3,000 | นางเสาวณีย์ สมบูรณ์ศิโรรัตน์ นางจีรณัทย์ สมบัติทองคำ นางสาวชนนิ์ชนก เพียซ้าย |
| 3. ขั้นติดตามและประเมินผล 3.1 งานติดตั้งตามโครงการเสร็จ สิ้นทุกรายการ | ก.ย. 54 | - | นางเสาวณีย์ สมบูรณ์ศิโรรัตน์ นางจีรณัทย์ สมบัติทองคำ นางสาวชนนิ์ชนก เพียซ้าย |

6.ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | รายการ | แหล่งงบประมาณ/จำนวนเงิน |  |  |  |  |  | หมาย เหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงิน อุดหนุน | เงินรายได้ สถานศึกษา | เงิน สมาคม | เงิน ระดม | อื่น ๆ | รวม |  |
| 1 | ติดตั้งกระจกหน้าต่าง |  | - | - | - | 2,7000 | 27,000 |  |
| 2 | ติดตั้งกระจกช่องลม |  | - | - | - |  |  |  |
| 3 | ติดตั้งกลอนประตู |  | - | - | - |  |  |  |
| 4 | ติดตั้งปลั๊กไฟ |  | - | - | - |  |  |  |
| 5 | บอร์ดประชาสัมพันธ์ |  | - | - | - |  |  |  |
| 6 | พัดลมตั้งพื้นขนาด 2 ตัว | 3,000 | - | - | - |  | 3,000 |  |
|  | รวม | 3,000 | - | - | - | - | 30,000 |  |

7.หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารวิชาการ  งานห้องเรียนคู่ขนาน  โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

8.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปทุมธานี  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

9.สถานที่ดำเนินการ

ห้องเรียนคู่ขนาน  โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

10.การติดตามประเมินผล

งานติดตั้งตามโครงการเสร็จสิ้นทุกรายการ

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) เพื่อสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ซึ่งส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนในทางที่ดีขึ้น

2) ทำให้ภาพลักษณ์ของห้องเรียนคู่ขนานดีขึ้น

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางเสาวณีย์ สมบูรณ์ศิโรรัตน์) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 | ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางอักษร กลแกม) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 |
| --- | --- |

ผลการพิจารณาโครงการ

 อนุมัติ  	 ชะลอโครงการไว้ก่อน

 ระงับโครงการ เนื่องจาก............................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายโกสินทร์  นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 15   ตุลาคม   พ.ศ. 2553

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ห้องเรียนคู่ขนาน

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| งาน / กิจกรรม | ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปรับปรุงห้องเรียนคู่ขนาน | 1 | ติดตั้งกระจกหน้าต่าง | 18 บาน | 27,000 | 27,000 |  |
|  | 2 | ติดตั้งกระจกช่องลม | 1 บาน |  |  |  |
|  | 3 | ติดตั้งกลอนประตู | 1 บาน |  |  |  |
|  | 4 | ติดตั้งปลั๊กไฟ | 2 ชุด |  |  |  |
|  | 5 | บอร์ดประชาสัมพันธ์ | 2 บอร์ด |  |  |  |
|  | 6 | พัดลมตั้งโต๊ะขนาด 18 นิ้ว | 2 ตัว | 3,000 | 3,000 |  |
|  |  | รวม |  |  | 30,000 |  |